**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2017- 2018 годах».**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Почепского района на 2018 год.

Период проведения: декабрь 2018 года.

Объект контрольного мероприятия: МАОУ «Добродеевская СОШ»

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлен ряд нарушений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и недостатков, которым относятся:

-нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ;

- нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ.

- нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.

- нарушение порядка отражения в бухгалтерском учете результата работ по обустройству асфальтной площадки.

- необеспечение эффективности и результативности использования средств

 Кроме того, в нарушение порядка составления и реализации муниципальных программ не осуществлялся мониторинг реализации программы, ориентированный на раннее предупреждение проблем, что явилось одной из причин не завершения обустройства автогородка в запланированный срок.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной Почепского района.

В адрес объекта контроля направлено представление об устранении нарушений и недостатков.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Почепского района Л.И. Молодожен