**Информация**

**о результатх контрольного мероприятия**

**«Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МАОУ «Речицкая СОШ».**

 В соответствии с планом работы на 2016 год Контрольно-счетной палатой Почепского района проведено контрольное мероприятие **«**Проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МАОУ «Речицкая СОШ».

 Объектами контрольного мероприятия являлись МАОУ «Речицкая СОШ», финансовое управление администрации Почепского района, отдел образования администрации Почепского района.

 Проверкой организации финансирования, нарушений порядка выделения и использования бюджетных средств не установлено.

Обоснованность объемов работ подтверждена дефектной ведомостью. Объемы работ определены параметрами проектно-сметной документации, получившей положительное заключение от ГАУ «Региональный центр ценообразования в строительстве по Брянской области».

 Вместе с тем, при проверке договора, заключенного по результатам конкурса, установлено, что договор заключен с нарушением требований конурсной документации. Так, п. 5 раздела 4 «Требования к содержанию, составу и оформлению заявки в открытом конкурсе» содержит требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие «опыта и деловой репутации» а также критерий «квалификация участника», а именно, копии контрактов (договоров), актов сдачи выполненных работ, подтверждающих выполнение за последние три года, предшествующих дате размещения извещения, в срок работ по теукщему ремонту объектов бюджетной сферы. Конкурсная комиссия должна рассматривать заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Заявка на участие в открытом конкурсе от ООО «Спецстрой НТВ» не содержит документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ объектов бюджетной сферы и актов выполненных работ, подтверждающих сдачу объектов в установленные договором сроки, однако, она не была отклонена в ходе заседания комиссии по рассмотрению заявок. В ходе контрольного мероприятия установлено, что победителем признан участник, который не соответствует установленному критерию расчета итогового рейтинга.

В нарушение положений конкурсной документации при заключении договора срок выполнения работ изменен на 25.08.2015 года. Также, МАОУ «Речицкая СОШ» нарушен срок размещения информации о заключении договора и отчетности по заключенному договору на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - фактический срок размещения 25.01.2016г. В размещенной информации содержатся недостоверные сведения в части даты заключения договора.

В соответствие с п. 5.1. договора срок выполнения работ установлен 25.08.2015 года. Количество дней просрочки обязательств по договору составило 63 дня. Заказчик воспользовался правом начисления неустойки, указанной в п. 11.2.договора. Вместе с тем, размер неустойки был рассчитан неверно. В результате, размер упущенной выгоды составил 27 070,13 рублей.

 С целью проверки достоверности принятых к учету выполненных работ фактически выполненным объемам проведены контрольные обмеры с участием специалиста отдела строительства, архитектуры и земельных отношений. По результатам составлен акт контрольного обмера. Проверкой установлено, что фактически в соответствие техническим заданием не выполнено ремонтых работ на сумму 242,1 тыс.рублей. Одновременно подрядчиком выполнен другой вид работ на сумму 242,1 тыс. рублей, не указанный в сметном расчете.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности отражения операций в бухгалтерском учете учреждения. В нарушение п.3 статьи 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» акт формы КС-2 №4 от 28.10.2015 года на сумму 651,9 тыс. рублей не отражен в журнале операций «Расчеты с поставщиками» за октябрь. Акт формы КС-2 №3 от 25.08.2015 года на сумму 818,2 тыс. рублей отражен в журнале операций «Расчеты с поставщиками» за сентябрь в сумме 1 470,0 тыс.рублей, что является искажением бухгалтерской отчетности.

 Необходимо отметить, что в ходе проведения ремонтных работ в помещении спортзала были демонтированы трубы, которые в нарушение п. 34 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета автономного учреждения Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 г № 183 не оприходованы в учете.

Отчет о результатх контрольного мероприятия рассмотрен на Коллегии Контрольно-счетной палаты Почепского района. Директору МАОУ «Речицкая СОШ» направлено представление для устранения установленных нарушений.

Председатель

Контрольно-счетной

палаты Почепского района Л.И. Молодожен