**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

 **«Мониторинг объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Почепского муниципального района Брянской области»**

Контрольно-счетной палатой Почепского района завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Почепского муниципального района Брянской области».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирован объем капитальных вложений и количество объектов незавершенного строительства муниципальной собственности Почепского района, отраженного в бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета Почепского района, а также ежегодная динамика изменения таких капитальных вложений за 2020-2021 годы.

По данным Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства бюджета Почепского муниципального района Брянской области (форма 0503190) по состоянию на 1 января 2021 года числится 64 объекта незавершенного строительства с общим объемом вложений 180 259,1 тыс. рублей.

За 2020 год количество объектов незавершенного строительства увеличилось на 1 объект или на 1,5 процентов. При этом общая сумма вложений в объекты незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2021 года увеличилась на 81 670,3 тыс. рублей или на 82,8 процентов.

Весь объем затрат незавершенного строительства числится на балансе одного главного распорядителя - администрации Почепского района.

По состоянию на 1 января 2021 года по данным формы 0503190 по муниципальному образованию числятся вложения:

 в объекты незавершенного строительства, включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов- 58 объектов в сумме 178 707,9 тыс. рублей (99,1 процента от общего объема вложений в объекты незавершенного строительства), из них:

 вложения в объекты, строительство которых ведется – 2 объекта (Дворец спорта г. Почеп Брянской области, Детский сад на 200 мест, из них 120 мест для детей в возрасте до 1,5 лет) в объеме 81 898,4 тыс. рублей (45,4 процентов от общего объема вложений) с началом реализации инвестиционных проектов в 2019-2020 годах);

вложения в объекты, строительство объекта приостановлено без консервации – 13 объектов в объеме 31 572,3 тыс. рублей (начало реализации инвестиционного проекта – 1994 год).

вложения в объекты, документы по которым не направлены на государственную регистрацию – 44 объекта (газопроводы) в объеме 66 792,4 тыс. рублей (начало реализации инвестиционного проекта – 1994 год).

Согласно пояснений главного распорядителя в настоящее время отсутствует полный пакет документов для направления объектов не завершенного строительства.

На конец отчетного периода на балансе администрации Почепского района числятся вложения в проектную документацию, разработанную в 2019 – 2021 годах, в количестве 5 единиц на общую сумму произведенных кассовых расходов 1 861,8 тыс. рублей и фактических расходов – 1 067,6 тыс. рублей. По всем 5 объектам установлен статус «04 - строительство не начиналось».

Также в рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирован ход исполнения на территории Почепского района Поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Почепского района подготовлены предложения, направленные на сокращение объема и количества объектов незавершенного строительства.